แผนธุรกิจและโมเดลราคาโดยละเอียด

หมู่บ้านดิจิตอล

แพลตฟอร์มบริหารจัดการและขับเคลื่อนสุขภาพ-เศรษฐกิจชุมชนอัจฉริยะ

จัดทำเพื่อประกอบการยื่นขอทุนสนับสนุน/ประกวดนวัตกรรม

(เช่น depa, สสส., อว./บพท., NIA และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง)

เวอร์ชันร่างสำหรับพิจารณาภายใน — ผู้จัดทำโปรดกรอกข้อมูลนิติบุคคล/ทีมงานให้ครบก่อนยื่นจริง

สิงหาคม 2569

# 1. บทสรุปผู้บริหาร

หมู่บ้านดิจิตอล เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์บริหารจัดการหมู่บ้าน/ตำบล ที่รวมข้อมูลครัวเรือน บุคคล สุขภาพ เศรษฐกิจ ปัญหาชุมชน และโครงการอบรม ไว้ในระบบเดียว พร้อมคำนวณดัชนีสุขภาพหมู่บ้าน (Village Health Index) และแผนที่ภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อช่วยผู้นำชุมชนและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นตัดสินใจเชิงพื้นที่ได้แม่นยำขึ้น แทนที่การเก็บข้อมูลแบบกระดาษ/สเปรดชีตที่กระจัดกระจายในปัจจุบัน

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการยื่นขอทุนสนับสนุน/ประกวดนวัตกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายปีที่ 1 คือการนำร่องระดับจังหวัด/ภูมิภาค (1 จังหวัดต้นแบบ) ก่อนขยายผลในปีถัดไป เนื้อหาประกอบด้วยการวิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง โมเดลรายได้และราคาโดยละเอียด แผนการดำเนินงาน งบประมาณที่เสนอขอ และแผนความยั่งยืนหลังหมดระยะทุน

| 75,086 หมู่บ้านทั่วประเทศ | 5,300 อบต. ทั่วประเทศ | 7,850 อปท. ทุกประเภทรวมกัน | 76 จังหวัด |
| --- | --- | --- | --- |

แหล่งข้อมูล: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลทางการปกครองทั่วประเทศ) และ Thai PBS/The Active อ้างอิงข้อมูล อบต. ปี 2568 — ดูรายละเอียดแหล่งอ้างอิงท้ายเล่ม

ประเด็นสำคัญที่ผู้พิจารณาทุนควรทราบ

- ผลิตภัณฑ์อยู่ในระยะต้นแบบใช้งานได้ (working prototype) มีฟีเจอร์ครบ 8 โมดูลหลัก แต่ยังไม่มีหมู่บ้าน/อบต. ที่ใช้งานจริงและจ่ายเงินจริง — ทุนที่ขอจะใช้พิสูจน์รูปแบบธุรกิจ (proof of business model) ในพื้นที่นำร่อง

- ตลาดเป็นภาคราชการที่มีวงจรงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะ จึงออกแบบโมเดลราคาแบบ freemium + subscription ต่อตำบล/ปี ที่รองรับทั้งการสมัครเองของผู้นำชุมชนรายย่อย และการจัดซื้อแบบสัญญาปีของ อบต.

- ทุนภาครัฐที่มีความเป็นไปได้ ได้แก่ NIA (City & Community Innovation Challenge / Social Innovation Fund) วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาทต่อโครงการ, บพท. (โปรแกรมเมืองน่าอยู่ที่ชาญฉลาด), depa (OTOD/Digital Transformation Fund) และ สสส. ในฐานะภาคีด้านเนื้อหาสุขภาพชุมชน — รายละเอียดในบทที่ 8

# 2. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

จากการสำรวจปัญหาที่หน่วยงานปกครองท้องถิ่นและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เผชิญอยู่ในปัจจุบัน สรุปได้ 3 ประเด็นหลัก:

2.1 ข้อมูลแยกส่วนและตกยุค

ข้อมูลครัวเรือน สุขภาพ และเศรษฐกิจ ถูกบันทึกแยกกันเป็นแฟ้มกระดาษหรือไฟล์สเปรดชีตส่วนบุคคลของแต่ละเจ้าหน้าที่ ทำให้การสืบค้นข้อมูลเร่งด่วน (เช่น กรณีต้องช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง) ใช้เวลานาน และข้อมูลสูญหายง่ายเมื่อเจ้าหน้าที่ย้ายหรือพ้นวาระ

2.2 ขาดข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่

ผู้บริหารระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ไม่มีตัวชี้วัดเชิงสถิติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดลำดับความสำคัญว่าพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนที่สุด ทำให้การจัดสรรงบประมาณและกำลังคนขาดความแม่นยำ

2.3 การลงพื้นที่ไร้ทิศทาง

ผู้เยี่ยมบ้าน (อสม./เจ้าหน้าที่) มักต้องเดินสำรวจแบบสุ่มหรือขาดประวัติความเจ็บป่วยย้อนหลังก่อนลงพื้นที่จริง และไม่มีระบบระบุพิกัดเชิงรุก (GIS) ที่ช่วยวางแผนเส้นทางเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญที่ต้องยอมรับตรงไปตรงมา: ปัญหานี้ไม่ได้ไร้ทางแก้อยู่ก่อนแล้ว — มีระบบราชการหลายระบบ (จปฐ./TCNAP, JHCIS, อสม.ออนไลน์) ที่พยายามแก้บางส่วนของปัญหานี้อยู่ก่อน หมู่บ้านดิจิตอล ต้องแสดงให้ชัดว่าเข้ามา "เติมช่องว่าง" ตรงไหนที่ระบบเดิมยังทำไม่ได้ ไม่ใช่สร้างภาระกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน (ดูบทที่ 5 การวิเคราะห์คู่แข่ง)

# 3. ภาพรวมผลิตภัณฑ์

หมู่บ้านดิจิตอล พัฒนาด้วยสถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชันสมัยใหม่ (Spring Boot backend + Next.js frontend, ฐานข้อมูล PostgreSQL) รองรับการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ปัจจุบันมีโมดูลการทำงานดังนี้:

| โมดูล | รายละเอียด | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| ทะเบียนครัวเรือน/บุคคล | ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน สมาชิก ทักษะบุคคล | พร้อมใช้งาน |
| ข้อมูลสุขภาพ | ประวัติสุขภาพ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ การเยี่ยมบ้าน | พร้อมใช้งาน |
| ข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน | รายได้ อาชีพ หนี้สิน กลุ่มออมทรัพย์ | พร้อมใช้งาน |
| ปัญหาชุมชน | แจ้ง/ติดตามปัญหา แนบภาพ ระดับความเร่งด่วน | พร้อมใช้งาน |
| โครงการอบรม | ลงทะเบียนโครงการ ผูกกลุ่มเป้าหมายตามสิทธิ์ | พร้อมใช้งาน |
| Village Health Index (VHI) | คะแนน 0–100 จาก 3 ปัจจัยสุขภาพ คำนวณอัตโนมัติ | พร้อมใช้งาน |
| แผนที่ GIS | ปักหมุดครัวเรือน เปลี่ยนสีตามสถานะสุขภาพ | พร้อมใช้งาน |
| ระบบสิทธิ์แบบลำดับชั้น | จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน กรองข้อมูลอัตโนมัติ | พร้อมใช้งาน |
| ระบบค่าน้ำประปาหมู่บ้าน | ตั้งอัตรา ออกบิล บันทึกการชำระเงิน | พร้อมใช้งาน (โมดูลเสริม) |
| แจ้งเตือนผ่าน LINE/SMS | แจ้งเตือน อสม. เมื่อครบกำหนดเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยง | อยู่ในแผนพัฒนา |
| พยากรณ์ความเสี่ยงด้วย AI | วิเคราะห์ข้อมูลสะสมเพื่อพยากรณ์แนวโน้มสุขภาพ | อยู่ในแผนพัฒนา |

ระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) โดยประมาณ: TRL 6–7 (ระบบต้นแบบทำงานได้ครบในสภาพแวดล้อมจำลอง ยังไม่ผ่านการใช้งานจริงในพื้นที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง) — การนำร่องปีที่ 1 คือขั้นตอนยกระดับสู่ TRL 8–9

# 4. การวิเคราะห์ตลาดและขนาดตลาด

## 4.1 ขนาดตลาดเชิงปริมาณ (TAM / SAM / SOM)

| ระดับ | นิยาม | ขนาด |
| --- | --- | --- |
| TAM (ตลาดรวม) | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกประเภททั่วประเทศ | 7,850 แห่ง ครอบคลุม 75,086 หมู่บ้าน ใน 7,255 ตำบล 76 จังหวัด |
| SAM (ตลาดที่เข้าถึงได้) | อบต. และเทศบาลตำบล ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็ก งบประมาณจำกัด และขาดระบบข้อมูลรวมศูนย์มากที่สุด | อบต. 5,300 แห่ง (กลุ่มเป้าหมายหลัก) — เป็นฐานลูกค้าหลักของปีที่ 1–3 |
| SOM (ส่วนแบ่งที่ทำได้จริงใน 3 ปี) | จำนวน อบต./เทศบาลตำบลที่คาดว่าจะสมัครใช้งานจริงภายในปีที่ 3 หากนำร่องสำเร็จและขยายผลตามแผน | ประมาณ 250–350 แห่ง (~5–7% ของ SAM) กระจายใน 3–5 จังหวัด |

## 4.2 บริบทงบประมาณท้องถิ่น

ในปีงบประมาณ 2564 อบต. และเทศบาลตำบลได้รับเงินอุดหนุนรวม 226,450 ล้านบาท คิดเป็น 70.9% ของงบประมาณท้องถิ่นทั้งหมด (322,250 ล้านบาท) ขณะที่สัดส่วนรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองลดลงจาก 63.4% (2561) เหลือ 59.2% (2564) สะท้อนว่า อบต. ส่วนใหญ่พึ่งพาเงินอุดหนุนจากส่วนกลางและมีงบประมาณดุลยพินิจ (discretionary budget) จำกัดสำหรับการจัดซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ — นี่คือเหตุผลสำคัญที่โมเดลราคาต้องมี free tier และช่องทางการอุดหนุนผ่านทุนวิจัย/นวัตกรรมในระยะเริ่มต้น (ดูบทที่ 8)

## 4.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชนขนาดเล็ก — ผู้ใช้งาน free tier เพื่อทดลองและเป็นฐานข้อมูลเชิงเครือข่าย

- นายก อบต./ปลัด อบต. — ผู้มีอำนาจตัดสินใจจัดซื้อระดับตำบล เป็นกลุ่มลูกค้าจ่ายเงินหลัก

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด (สสอ./สสจ.) และที่ทำการปกครองอำเภอ — ผู้ใช้งาน dashboard ภาพรวมข้ามตำบล และพันธมิตรเชิงนโยบาย

- หน่วยงานให้ทุน/ประกวดนวัตกรรม — ผู้สนับสนุนเงินทุนช่วงพิสูจน์แนวคิดและขยายผล

# 5. การวิเคราะห์คู่แข่งและความแตกต่าง

คู่แข่งของ หมู่บ้านดิจิตอล ไม่ใช่บริษัทเอกชนเป็นหลัก แต่คือระบบราชการที่มีอยู่แล้วและเจ้าหน้าที่ต้องใช้งานตามระเบียบ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์จึงต้องชัดเจนว่า "เสริม" มากกว่า "แข่งขัน" กับระบบเหล่านี้

| ระบบ/หน่วยงาน | จุดเด่น | ข้อจำกัด | ตำแหน่งของ หมู่บ้านดิจิตอล |
| --- | --- | --- | --- |
| ข้อมูล จปฐ./กชจ. (กรมการพัฒนาชุมชน) | สำรวจครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นมาตรฐานราชการ | เก็บข้อมูลปีละครั้ง ไม่ real-time ไม่มี GIS เชิงบุคคล | เสริมด้วยข้อมูล real-time + ราย ครัวเรือนต่อเนื่องตลอดปี |
| JHCIS / HosXP (รพ.สต.) | ข้อมูลทางการแพทย์ละเอียด เชื่อมระบบสาธารณสุข | เข้มเฉพาะมิติสุขภาพ ไม่มีมิติเศรษฐกิจ/ปัญหาชุมชน/ผู้บริหารท้องถิ่น | เชื่อมโยงมิติสุขภาพเข้ากับมิติเศรษฐกิจ-สังคม-โครงสร้างพื้นฐานในภาพเดียว |
| แอป อสม.ออนไลน์ | เข้าถึง อสม. จำนวนมาก ใช้งานผ่านมือถือ | เน้นรายงานงานประจำ ไม่มีทะเบียนครัวเรือน/แผนที่/คะแนนดัชนี | ใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนเสริม (roadmap LINE Notify) |
| เว็บไซต์/ระบบสารบรรณ อปท. ทั่วไป | ราคาถูก (~8,000–29,000 บาท/ปี) ตรงตามเกณฑ์ ITA/LPA | เป็นเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ไม่ใช่ระบบบริหารข้อมูลปฏิบัติการ | ใช้เป็นจุดอ้างอิงราคาที่ อบต. คุ้นเคย แต่ส่งมอบคุณค่าสูงกว่ามาก |

ราคาเว็บไซต์ อปท. อ้างอิงจากผู้ให้บริการ localgov.in.th (แพ็กเกจ Start–Advance ปีละ 8,000–29,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใช้เป็นจุดอ้างอิงงบประมาณที่ อบต. คุ้นเคยเท่านั้น มิใช่คู่แข่งโดยตรง

## จุดต่างเชิงกลยุทธ์ 3 ข้อ

- บูรณาการ ไม่ใช่แยกส่วน — รวมครัวเรือน สุขภาพ เศรษฐกิจ ปัญหาชุมชน ไว้ในฐานข้อมูลเดียวที่อัปเดตต่อเนื่อง

- ดัชนีวัดผล (VHI) ที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ — ให้ตัวเลขชัดเจนสำหรับการจัดสรรงบประมาณ ต่างจากการประเมินเชิงคุณภาพแบบเดิม

- ออกแบบเพื่อผู้ใช้งานที่ไม่มีพื้นฐาน IT — ต่างจากระบบราชการส่วนกลางที่มักออกแบบเพื่อเจ้าหน้าที่เฉพาะทาง

# 6. แผนการดำเนินงานปีที่ 1: นำร่องระดับจังหวัด

ปีที่ 1 มุ่งพิสูจน์แนวคิดและโมเดลธุรกิจในพื้นที่นำร่อง 1 จังหวัด (จังหวัดขนาดกลางโดยเฉลี่ยมีประมาณ 8–10 อำเภอ 90–100 ตำบล 70 อบต. และเกือบ 1,000 หมู่บ้าน) โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ไตรมาส:

| ไตรมาส | หัวข้อหลัก | กิจกรรมสำคัญ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | เตรียมความพร้อม | จดทะเบียนนิติบุคคล (หากยังไม่มี) จัดทำ MOU กับจังหวัด/อบต. นำร่อง 3–5 แห่งแรก จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และแผนความปลอดภัยข้อมูล | MOU ลงนาม + เอกสาร PDPA พร้อม |
| Q2 | พัฒนาและนำเข้าข้อมูล | ปรับระบบตาม feedback พื้นที่จริง นำเข้า/ย้ายข้อมูลครัวเรือนจริง อบรมผู้ดูแลระบบระดับตำบล | ตำบลนำร่อง 15–20 แห่งใช้งานจริง |
| Q3 | ขยายผลเต็มจังหวัด | ขยายสู่ 50–70 ตำบลในจังหวัด เก็บตัวชี้วัดการใช้งาน (active users, VHI coverage) เริ่มเก็บค่าสมาชิกจาก early adopters | 50–70 ตำบลใช้งาน / เริ่มมีรายได้ตรง |
| Q4 | สรุปผลและขยายทุน | จัดทำรายงานผลลัพธ์/กรณีศึกษา (case study) วัด ROI เชิงพื้นที่ เตรียมข้อเสนอทุนระยะที่ 2 | รายงานผล + ข้อเสนอทุนปีที่ 2 |

## ตัวชี้วัดความสำเร็จปีที่ 1 (KPI)

- จำนวนตำบลที่ใช้งานระบบต่อเนื่อง ≥ 3 เดือน: เป้าหมาย 50 ตำบล

- อัตราการบันทึกข้อมูลสุขภาพครัวเรือนภายใน 6 เดือน (input ของ VHI): เป้าหมาย ≥ 60% ของครัวเรือนในตำบลนำร่อง

- อัตราการแปลงจากผู้ใช้ทดลอง (pilot ฟรี) เป็นผู้ใช้ที่ยินดีจ่ายเมื่อสิ้นสุดทุน: เป้าหมาย ≥ 20%

- จำนวนกรณีเยี่ยมบ้านกลุ่มเสี่ยงที่เกิดจากการแจ้งเตือนของระบบ: เก็บเป็นหลักฐานผลลัพธ์เชิงสังคม (impact)

# 7. โมเดลรายได้และราคาโดยละเอียด

ออกแบบเป็นโครงสร้าง Freemium + Subscription รายปี ที่จับคู่กับหน่วยจัดซื้อจริงของราชการ (อบต./เทศบาลตำบล) และเปิดทางให้ผู้นำชุมชนรายย่อยทดลองใช้ฟรีก่อนตัดสินใจ พร้อมกลไก "สะพานทุน" (grant-subsidized bridge) ที่ใช้เงินทุนวิจัย/นวัตกรรมออกค่าใช้จ่ายแทนลูกค้าในปีนำร่อง

## 7.1 โครงสร้างแพ็กเกจ

| แพ็กเกจ | ราคา | ขอบเขต/เงื่อนไข | ฟีเจอร์หลัก |
| --- | --- | --- | --- |
| Free (Community) | 0 บาท | 1 หมู่บ้าน / สูงสุด 100 ครัวเรือน สมัครเองผ่านเว็บ ไม่มี SLA สนับสนุน | ทะเบียนครัวเรือน/บุคคลพื้นฐาน แจ้งปัญหาชุมชน รายงานเบื้องต้น |
| Tambon Standard | 24,000–48,000 บาท/ปี ตามขนาดประชากรตำบล (เล็ก <3,000 / กลาง 3,000–8,000 / ใหญ่ >8,000 คน) | ต่อ 1 อบต./เทศบาลตำบล ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในตำบล ไม่จำกัดครัวเรือน | ทุกโมดูลหลัก + VHI + GIS + สิทธิ์ผู้ใช้ไม่จำกัด + สนับสนุนทาง LINE/อีเมล + อบรมออนไลน์ 1 ครั้ง |
| Tambon Plus (Add-on ประปา) | +8,000–15,000 บาท/ปี ต่อระบบประปา 1 ระบบ | เสริมจาก Tambon Standard เท่านั้น | ตั้งอัตราค่าน้ำ ออกบิล บันทึก/ติดตามการชำระเงิน |
| District/Provincial Dashboard | 50,000 บาท/ปี ต่อหน่วยงาน + 5,000–8,000 บาท ต่อตำบลที่เชื่อมต่อ | สำหรับ สสอ./สสจ./ที่ทำการปกครองอำเภอ/จังหวัด ที่ต้องการภาพรวมข้ามตำบล | แดชบอร์ดสรุปผล VHI และตัวชี้วัดข้ามพื้นที่ รายงานเชิงนโยบาย |
| ค่าเริ่มต้นใช้งาน (Onboarding) | 8,000–15,000 บาท/ตำบล (ครั้งเดียว) | รวมการนำเข้าข้อมูลเดิม + อบรมเจ้าหน้าที่หน้างาน — ยกเว้นให้ในพื้นที่นำร่องที่ได้รับทุน | ทีมงานลงพื้นที่/อบรมออนไลน์ตามความเหมาะสม |

ราคาเป็นตัวเลขตั้งต้นสำหรับพิสูจน์แนวคิด (hypothesis) อ้างอิงจากงบเว็บไซต์ อปท. ทั่วไปที่ อบต. คุ้นเคย (8,000–29,000 บาท/ปี) บวกส่วนต่างมูลค่าเพิ่มจากฟีเจอร์ปฏิบัติการ ควรปรับตามข้อมูลความยินดีจ่ายจริง (willingness-to-pay) ที่เก็บได้จากพื้นที่นำร่องในปีที่ 1

## 7.2 กลไกสะพานทุน (Grant-Subsidized Bridge)

- ปีที่ 1 (ได้รับทุนวิจัย/นวัตกรรม): ตำบลนำร่องใช้งานฟรีทั้งหมด — เงินทุนที่ได้รับทำหน้าที่แทนค่าสมัครสมาชิกและค่าเริ่มต้นใช้งาน

- ปีที่ 2 (หมดระยะทุน): เสนอส่วนลด renewal 30–50% ในปีแรกหลังพ้นช่วงนำร่อง เพื่อจูงใจการแปลงเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินจริง พร้อมนำเสนอผลลัพธ์ VHI ที่วัดได้จริงเป็นหลักฐาน

- ปีที่ 3 เป็นต้นไป: เรียกเก็บราคาเต็มตามแพ็กเกจ พร้อมส่วนลดสำหรับสัญญาระยะยาว (ผูกพัน 3 ปี ลด 10%)

## 7.3 หน่วยเศรษฐศาสตร์ (Unit Economics) โดยประมาณ

| รายการ | สมมติฐาน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อปี (ระดับ 50–70 ตำบล) | 50,000–100,000 บาท/ปี | VPS + PostgreSQL + พื้นที่เก็บรูปภาพ ยังไม่รวมค่าพัฒนา R&D |
| กำลังคนสนับสนุน/อบรม | 1 คน ดูแลได้ประมาณ 40–60 ตำบล | ต้นทุนหลักคือบุคลากร ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐาน |
| รายได้เฉลี่ยต่อตำบลที่จ่ายเงิน (ARPU) | ≈ 35,000 บาท/ปี | ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากแพ็กเกจ Tambon Standard 3 ขนาด |
| เป้าหมาย Gross Margin เมื่อ scale (ปีที่ 3) | 55–65% | หลังหักต้นทุน hosting และทีมสนับสนุนลูกค้า |
| จุดคุ้มทุน (Breakeven) โดยประมาณ | 60–70 ตำบลที่จ่ายราคาเต็ม | เทียบกับต้นทุนทีมงานคงที่ (3–4 คน) + โครงสร้างพื้นฐาน ~2.0–2.5 ล้านบาท/ปี |

## 7.4 แบบจำลองรายได้ 3 ปี (Revenue Model)

ตัวเลขต่อไปนี้เป็น "แบบจำลองประมาณการ" เพื่อประกอบการวางแผนงบประมาณเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทน — ค่าอัตราการแปลงลูกค้า (conversion) และอัตราคงอยู่ (retention) ที่แท้จริงจะทราบได้หลังเก็บข้อมูลจากพื้นที่นำร่องปีที่ 1

| ปี | ตำบลสะสมที่ใช้งาน | ตำบลที่จ่ายเงินจริง | รายได้ตรงจากลูกค้า | รายได้จากทุนวิจัย/สนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปีที่ 1 (นำร่อง) | ~50 ตำบล (1 จังหวัด) | 5–10 แห่ง (early adopters) | 150,000–300,000 บาท | 1,000,000–1,500,000 บาท (ทุน) |
| ปีที่ 2 (แปลงลูกค้า + ขยาย 1–2 จังหวัด) | ~150 ตำบล | 70–90 แห่ง | 2,400,000–2,900,000 บาท | แล้วแต่ทุนต่อเนื่องที่ยื่นขอ |
| ปีที่ 3 (ขยายผลระดับภาค) | ~350 ตำบล | 200–240 แห่ง | 6,600,000–8,000,000 บาท | ลดสัดส่วนพึ่งพาทุน มุ่งพึ่งรายได้ตรง |

ภายใต้สมมติฐานนี้ โครงการมีแนวโน้มเข้าใกล้จุดคุ้มทุนจากรายได้ตรงในช่วงปลายปีที่ 2 ถึงปีที่ 3 หากอัตราการแปลงลูกค้าจากพื้นที่นำร่องเป็นไปตามเป้า (≥20%) และอัตราการเลิกใช้งาน (churn) อยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ตัวเลขจริงควรถูกทบทวนทุกไตรมาสจากข้อมูลการใช้งานจริง ไม่ใช่ยึดตามแบบจำลองนี้ตายตัว

# 8. งบประมาณโครงการและแหล่งทุนที่แนะนำ

## 8.1 ประมาณการงบประมาณปีที่ 1 (นำร่อง 1 จังหวัด)

| รายการ | งบประมาณโดยประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| พัฒนาระบบเพิ่มเติม/ปรับปรุงตาม feedback | 300,000–450,000 บาท | รวมโมดูลแจ้งเตือน LINE และปรับ UX ตามผู้ใช้จริง |
| โครงสร้างพื้นฐาน/โฮสติ้ง (คลาวด์ที่ได้มาตรฐานภาครัฐ) | 80,000–120,000 บาท | ควรพิจารณา GDCC หรือคลาวด์ที่ผ่านมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐ |
| การอบรมและลงพื้นที่ 50–70 ตำบล | 250,000–400,000 บาท | ค่าเดินทาง วัสดุอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร |
| จัดทำนโยบาย PDPA/ความปลอดภัยข้อมูล + ตรวจสอบ | 80,000–150,000 บาท | รวมการทำ DPIA (Data Protection Impact Assessment) |
| บริหารจัดการโครงการ/ติดตามประเมินผล | 150,000–250,000 บาท | รวมการจัดทำรายงานกรณีศึกษาและ KPI |
| รวมโดยประมาณ | 860,000–1,370,000 บาท | อยู่ในกรอบเพดานทุน NIA (1.5 ล้านบาท/โครงการ) |

หมายเหตุ: หากยื่นขอทุน NIA ผู้ขอต้องแสดงค่าใช้จ่ายร่วมสมทบฝ่ายเอกชนไม่ต่ำกว่า 25% ของมูลค่าโครงการ และเบิกจ่ายแบบ reimbursement (สำรองจ่ายก่อนแล้วเบิกคืน) — ควรวางแผนกระแสเงินสดสำรองให้เพียงพอ

## 8.2 แหล่งทุนที่แนะนำให้พิจารณายื่นขอ

| หน่วยงาน/ทุน | ลักษณะทุน | เงื่อนไขสำคัญ | ความเหมาะสม |
| --- | --- | --- | --- |
| NIA — City & Community Innovation Challenge / Social Innovation Fund | ทุนอุดหนุนสูงสุด 1,500,000 บาท/โครงการ (reimbursement) | ผู้ขอต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในไทย (บริษัท/หจก./วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์) ร่วมสมทบเอกชน ≥25% ต้องมีหลักฐานความร่วมมือกับพื้นที่/ชุมชน | เหมาะที่สุดกับงบปีที่ 1 — ตรงขนาดโครงการพอดี แต่ต้องเช็ครอบรับสมัครล่าสุด (รอบปีงบ 2569 ปิดรับ ธ.ค. 2568 แล้ว) |
| บพท. (PMU-A) — โปรแกรมเมืองน่าอยู่ที่ชาญฉลาด | ทุนวิจัยเชิงพื้นที่ ยื่นผ่านระบบ NRIIS | ต้องร่วมมือกับ อปท. ระดับเทศบาลเมืองขึ้นไป และมีสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัยเป็นผู้ยื่นหลักหรือร่วมยื่น วงเงินไม่เปิดเผยตายตัว ต้องสอบถามตรง | เหมาะเป็นพันธมิตรขยายผลปีที่ 2–3 ระดับเทศบาลเมือง/จังหวัด มากกว่าปีที่ 1 |
| depa — OTOD (One Tambon One Digital) / Digital Transformation Fund / Digital Startup Fund | หลายกลไกสำหรับผู้ประกอบการดิจิทัลและชุมชน | รายละเอียดวงเงินไม่เปิดเผยชัดในหน้าเว็บ ต้องติดต่อฝ่าย Digital Service โดยตรง | เหมาะเป็นช่องทางเสริมด้าน digital transformation สำหรับ อบต. โดยเฉพาะ |
| สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) | ทุน/ความร่วมมือเชิงวิชาการด้านสุขภาพชุมชน | มักสนับสนุนผ่านโครงการ/ภาคีวิจัยสุขภาพ มากกว่าการให้ทุนซอฟต์แวร์โดยตรง | เหมาะเป็นพันธมิตรด้านเนื้อหา/ความน่าเชื่อถือด้านสุขภาพ มากกว่าผู้ให้ทุนหลัก |

ข้อมูลวงเงินและเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละรอบปีงบประมาณ ผู้จัดทำควรตรวจสอบประกาศล่าสุดจากเว็บไซต์ทางการของแต่ละหน่วยงานก่อนยื่นจริงทุกครั้ง (ดูลิงก์อ้างอิงท้ายเล่ม)

## 8.3 ข้อกำหนดเบื้องต้นก่อนยื่นขอทุน (checklist)

- จดทะเบียนนิติบุคคล (บริษัท/หจก./วิสาหกิจชุมชน) หากยังไม่มี — เป็นเงื่อนไขบังคับของ NIA และทุนส่วนใหญ่

- เตรียมหนังสือรับรองความร่วมมือ (MOU) จาก อบต./จังหวัดนำร่องอย่างน้อย 1 แห่ง เป็นหลักฐานว่ามีพื้นที่ทดลองจริง

- จัดทำเอกสารนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพและรายได้ ซึ่งเป็นข้อมูลอ่อนไหวตามกฎหมาย

- เตรียมประวัติ/ผลงานทีมผู้พัฒนา (portfolio) — ผู้จัดทำโปรดกรอกข้อมูลทีมงานในบทที่ 10 ให้ครบก่อนยื่นจริง

# 9. แผนความยั่งยืนหลังหมดระยะทุน

เพื่อให้โครงการดำเนินต่อได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทุนสนับสนุนตลอดไป วางกลยุทธ์ความยั่งยืนไว้ดังนี้:

- รายได้ subscription ต่อเนื่อง — เมื่อพ้นช่วงนำร่อง อบต. ที่พอใจผลลัพธ์จะเปลี่ยนเป็นลูกค้าจ่ายเงินตามแพ็กเกจ Tambon Standard

- โมดูลเสริมสร้างรายได้เพิ่ม — เช่น ระบบค่าน้ำประปา (Tambon Plus) และ Dashboard ระดับอำเภอ/จังหวัด ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มชัดเจนและกลุ่มลูกค้าต่างจาก subscription หลัก

- ทุนวิจัย/นวัตกรรมระยะต่อเนื่อง — ใช้ผลลัพธ์และกรณีศึกษาจากปีที่ 1 เป็นหลักฐานยื่นขอทุนขยายผล (scale-up) จากหน่วยงานเดิมหรือหน่วยงานใหม่ เช่น กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

- พันธมิตรช่องทางจัดจำหน่าย — ร่วมมือกับผู้ให้บริการ IT ท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับ อบต. อยู่แล้ว เพื่อลดต้นทุนการเข้าถึงลูกค้าใหม่

- การควบคุมต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อหน่วย (unit cost) ให้ลดลงเมื่อ scale ขึ้น ผ่านสถาปัตยกรรม multi-tenant ที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

# 10. ทีมงานและศักยภาพในการดำเนินโครงการ

ส่วนนี้ต้องกรอกโดยผู้จัดทำก่อนยื่นทุนจริง — ข้อมูลทีมงาน ประวัติ และผลงานเป็นเกณฑ์การพิจารณาสำคัญของทุกแหล่งทุนที่กล่าวถึงในบทที่ 8

| ตำแหน่ง | หัวข้อที่ต้องกรอก | ตัวอย่างประเด็นที่ผู้พิจารณาทุนมองหา |
| --- | --- | --- |
| หัวหน้าโครงการ (PI) | ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง | ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี/สาธารณสุข/ชุมชน ผลงานที่ผ่านมา |
| ทีมพัฒนาเทคนิค | จำนวนคน ทักษะ (backend/frontend/data) | ความสามารถส่งมอบและดูแลระบบต่อเนื่องหลังทุนหมด |
| ทีมภาคสนาม/BD | ผู้รับผิดชอบประสานงานพื้นที่นำร่อง | เครือข่ายความสัมพันธ์กับ อบต./จังหวัดเป้าหมาย |
| นิติบุคคล | ชื่อบริษัท/หจก. เลขทะเบียน วันจดทะเบียน | สถานะทางกฎหมายที่ทุนส่วนใหญ่กำหนดเป็นเงื่อนไขบังคับ |

# 11. ความเสี่ยงและแนวทางบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | ระดับผลกระทบ | แนวทางบริหารจัดการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| อัตราการแปลงจากผู้ใช้ทดลองเป็นผู้จ่ายเงินต่ำกว่าคาด | สูง | ตั้งราคาต่ำกว่าต้นทุนแรงงานที่ อบต. เสียไปกับกระบวนการกระดาษ/สเปรดชีตเดิม เก็บ testimonial ตั้งแต่ pilot เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ | ทีม BD/การตลาด |
| วงจรงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าช้า | สูง | จับคู่รอบสมัครสมาชิกให้ตรงกับต้นปีงบประมาณ (ตุลาคม) เตรียมเอกสาร TOR/ใบเสนอราคาให้พร้อมล่วงหน้า | ทีมบริหารโครงการ |
| คู่แข่งเป็นระบบราชการที่บังคับใช้อยู่แล้ว (จปฐ., JHCIS) | ปานกลาง | วางตำแหน่งเป็นระบบเสริม ออกแบบให้นำเข้า/เชื่อมข้อมูลจากระบบเดิมได้ ลดภาระกรอกซ้ำ | ทีมผลิตภัณฑ์ |
| ความอ่อนไหวของข้อมูลสุขภาพ/รายได้ และข้อกำหนด PDPA | สูง | จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูล ทำ DPIA พิจารณาใช้คลาวด์มาตรฐานภาครัฐ (GDCC) จำกัดสิทธิ์เข้าถึงตามบทบาท | ทีมเทคนิค/กฎหมาย |
| บุคลากรในพื้นที่หมุนเวียน (นายก อบต./ผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนวาระ) | ปานกลาง | ออกแบบ UX ให้ใช้งานง่าย ลดการพึ่งพาตัวบุคคล กำหนดให้มีผู้ดูแลระบบสำรองมากกว่า 1 คนต่อพื้นที่ | ทีมอบรม/สนับสนุน |
| ทีมงานขนาดเล็ก (key-person risk) | ปานกลาง | ใช้งบทุนส่วนหนึ่งขยายทีมตามแผนงบประมาณ (บทที่ 8.1) และจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อลดการพึ่งพารายบุคคล | หัวหน้าโครงการ |

# 12. แผนงานปีถัดไป (Roadmap ปีที่ 2–3)

- ปีที่ 2: แปลงลูกค้าพื้นที่นำร่องเป็นผู้จ่ายเงินจริง พร้อมขยายผลสู่ 1–2 จังหวัดใหม่ เปิดใช้งานโมดูลแจ้งเตือน LINE Notification

- ปีที่ 2–3: พัฒนาโมดูลพยากรณ์ความเสี่ยงด้วย AI จากข้อมูลสุขภาพสะสม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แพ็กเกจระดับอำเภอ/จังหวัด

- ปีที่ 3: ขยายผลระดับภาค (3–5 จังหวัด) พร้อมเจรจาความร่วมมือระดับนโยบายกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบูรณาการข้อมูลกับระบบราชการที่เกี่ยวข้อง

- พิจารณายื่นขอมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ภาครัฐ/ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการคลาวด์ที่ได้รับการรับรอง เพื่อรองรับการจัดซื้อในวงกว้างขึ้น

# ภาคผนวก: แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ข้อมูลตัวเลขในเอกสารนี้รวบรวมจากแหล่งสาธารณะต่อไปนี้ (สืบค้นเดือนสิงหาคม 2569) ผู้จัดทำควรตรวจสอบความเป็นปัจจุบันอีกครั้งก่อนยื่นทุนจริง เนื่องจากตัวเลขงบประมาณ/เงื่อนไขทุนเปลี่ยนแปลงได้ทุกปีงบประมาณ:

• กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย — ข้อมูลทางการปกครองทั่วประเทศ (จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/หมู่บ้าน): multi.dopa.go.th/pab/news/cate9/view46

• The Active (Thai PBS) — ข้อมูล อบต. 5,300 แห่ง และงบประมาณอุดหนุนท้องถิ่นปี 2564: theactive.thaipbs.or.th/data/get-to-know-subdistrict-administrative-organization

• NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ) — โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน 2569: nia.or.th/event/detail/18002 และ social.nia.or.th/service/support

• บพท. (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่) — โปรแกรมเมืองน่าอยู่ที่ชาญฉลาด 2569: pmua.or.th/29151

• depa (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) — Digital Transformation Fund: depa.or.th/th/digitalservice/digital-transformation-fund

• localgov.in.th — ราคาแพ็กเกจเว็บไซต์/โฮสติ้งสำหรับ อปท.: localgov.in.th/pr-alls/16533-prices.html

• เว็บไซต์โปรโมทและเอกสารนำเสนอโครงการ หมู่บ้านดิจิตอล (ข้อมูลผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์)